## Slide 1
AI 英语口语训练系统
基于自然语言处理与大语言模型的智能口语学习平台
V1.0 ✅ 已完成 | V2.0 ✅ 已完成 | V3.0 规划中 | 前后端分离 + AI Gateway
React 19 + TypeScript + Spring Boot 3.2 + MySQL 8.0 + Flyway

## Slide 2
项目背景与价值主张
涵盖全年龄段（6-99 岁），V1.0 核心群体：K12 学生（12-18 岁）+ 大学生（四六级口语考试）
练习机会匮乏
课堂时间有限，40+ 人班人均练习不足 5 分钟，口语训练严重不足
反馈不及时不准确
依赖人工批改，等待周期长；主观性强，缺乏标准化的音素级纠错
培训成本高昂
线下外教一对一 300-500 元/课时，年花费上万元，普通家庭难以承受
时空限制严重
线下机构时间固定、地点受限；成人难以在工作之余抽出固定时间学习
本系统解决方案
01
AI 驱动个性化
基于 NLP+LLM，自适应调整难度与学习内容，模拟外教互动体验
02
音素级发音评测
精确到 44 个英语音素的评分纠正 + 逐词颜色反馈（红/黄/绿）
03
全天候情景对话
5→60+ 场景 × 多轮角色扮演，随时随地开口练习，不受时空限制
04
全年龄段覆盖
儿童/青少年/大学生/职场人士/中老年，分龄分层的个性化学习路径
05
学习闭环
"测→评→练→看" 四位一体闭环，数据驱动学习效果持续提升
核心用户群：K12 学生（中考/高考口语应试）· 大学生（四六级口语考试）· 职场人士（商务英语）· 中老年（兴趣学习）

## Slide 3
产品功能全景图
7 大功能模块 × 3 版本演进，40 天完整交付路线
功能模块
V1.0 MVP
V2.0 增强版
V3.0 完整版
状态
① 用户中心
注册/登录 + 基础画像（年龄+目标三选一）+ 个人资料管理
多维画像（学习偏好/可用时间/薄弱项标签）
安全中心（密码修改/设备管理/注销）+ 微信OAuth登录
V1 ✅
② 智能测评
20 题固定题 + 初中高三档定级
IRT 自适应出题 + CEFR 六级标准对标
—（V2 已完整）
V1 ✅
③ 口语训练
5 场景 × 多轮对话 + 三维评分（准确度/流利度/完整度）+ 逐词颜色+音素纠错
60+ 场景 + 五维评测（准确度/重音/连读/语调/节奏）+ 语法纠错/角色扮演独立入口
话题陈述新题型（30s准备+1-2min陈述+LLM评估）+ 离线跟读模式
V1 ✅
④ 学习数据
3 张数字卡片（天数/次数/平均分）+ 2 条折线图
雷达图（多维度）+ 打卡热力图 + 场景分布饼图 + 学习路径规划 + 资料推荐
学习效果预测 + 预警通知
V1 ✅
⑤ 游戏化与社区
—（V2 新增）
闯关模式 + 单词PK + 积分勋章 + 排行榜 + 学习小组 + 语音挑战 + 匿名互评
—
V2 ✅
⑥ 管理后台
—（V3 新增）
—（V3 新增）
教师端（班级管理/作业点评/个体报告）+ 运营端（用户管理/内容审核/数据看板/CSV导出）
V3 规划
⑦ 智能客服
—（V3 新增）
—（V3 新增）
FAQ 帮助中心 + LLM RAG 对话客服（目标自动解决率>60%）
V3 规划
版本节奏：V1.0（15 天）→ V2.0（15 天）→ V3.0（10 天）= 共 40 天 | 团队：3 人并行（前端 + 后端 + 全栈）| 总投入：120 人天

## Slide 4
系统架构总览
前后端分离 + 六层分层 + AI Gateway 统一代理
用户终端层
桌面 Chrome/Safari/Firefox/Edge · 移动 iOS Safari/Android Chrome · 微信内置浏览器 · 响应式适配 375px~1280px
前端 SPA 层
React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 4 + Zustand 5 + React Router v7 · 12 页面 · 录音组件（Web Audio API + MediaRecorder）· IndexedDB 离线暂存
API 网关 / 中间件层
Spring Boot 3.2 + Spring Security + JWT 双 Token 续期 · 全局限流（注册3/min/IP, 登录10/min/IP, 评测1/s/用户）· CORS 白名单 · 审计日志 append-only
业务服务层
用户服务 · 测评服务 · 口语训练服务 · 对话编排服务 · 独立评分服务（Temp=0.1-0.3）· 进度聚合服务 · Controller→Service→Mapper 三层架构
AI Gateway 适配器层
LlmAdapter 接口 · RealLlmAdapter（生产）· MockLlmAdapter（开发/测试零成本）· ASR/发音评测/TTS Adapter · 音频处理链（ffmpeg 转码→16kHz Mono WAV）
数据存储层
MySQL 8.0 InnoDB（10+ 张表, 全部 UTC）· Flyway 版本化迁移（up+undo）· 本地磁盘音频存储（168h 定时删除）· V2 迁 OSS + Redis 缓存
外部 AI 服务：ASR（腾讯云/阿里云 NUI）· 发音评测（驰声/讯飞）· LLM（DeepSeek/通义千问/GPT）· TTS（Edge TTS 离线预生成）

## Slide 5
前端技术栈详解
React 19 SPA + TypeScript 类型安全 + Tailwind CSS 4 原子化样式
React 19
UI 框架
Hooks + 并发渲染 + Suspense 流式输出，组件粒度：12 页面 + 10+ 共享组件
• 函数组件 + Hooks（useState/useEffect/useCallback）
• 并发特性（useTransition）用于对话流式渲染
• Suspense + ErrorBoundary 异步加载与错误兜底
TypeScript
类型系统
严格模式，接口定义覆盖所有 API 请求/响应 + 组件 Props + Zustand Store
• strict: true 编译时错误检测
• API 响应类型定义（ResponseVO<T> 泛型）
• 组件 Props 接口强制约束
Tailwind CSS 4
样式方案
原子化 CSS + 响应式断点（sm/md/lg/xl），主题色变量统一管理
• @theme 自定义 Design Tokens
• darkMode 支持深色模式切换
• 375px~1280px 响应式布局
Zustand 5
状态管理
轻量全局状态（< 2KB），替代 Redux，支持持久化中间件
• authStore：用户信息 + JWT Token
• practiceStore：录音/评测临时状态
• conversationStore：对话消息流
React Router v7
路由管理
客户端路由 + 懒加载 + 路由守卫（AuthGuard 未登录拦截）
• lazy() 页面级代码分割
• AuthGuard 组件拦截未登录访问
• 嵌套路由：/practice/pronounce/:id
Axios
HTTP 客户端
拦截器链：JWT 自动附带 + Token 过期自动刷新 + 弱网重试 3 次
• request 拦截器：自动注入 Authorization Header
• response 拦截器：401 → 自动 refreshToken
• 指数退避重试（500ms/1s/2s）
Web Audio API
音频采集 · MediaRecorder + AudioContext，四平台兼容（含微信浏览器 WebM 降级）
• Push-to-Talk 长按录音交互
• MIME 检测：优先 WAV，微信降级 WebM
• 波形呼吸灯动画 + 时长/大小校验

## Slide 6
后端技术栈详解
Spring Boot 3.2 多模块 Maven 项目 + AI Gateway 适配器架构
Spring Boot 3.2
Java 17+ 企业级应用框架，内嵌 Tomcat，自动配置 + Starter 依赖
• @RestController + @Service + @Mapper 三层
• 统一 ResponseVO(code, message, data) 响应
• @ControllerAdvice 全局异常处理 + 友好文案映射
• @Scheduled 定时任务（语音 168h 删除）
MyBatis-Plus 3.5
增强 ORM，Lambda 查询包装器 + 自动分页 + 逻辑删除
• @TableName 明确映射表名
• id-type: AUTO 数据库自增主键
• LambdaQueryWrapper 类型安全查询
• PaginationInnerInterceptor 分页插件
MySQL 8.0 + Flyway
InnoDB 事务引擎 + 版本化 SQL 迁移管理
• Flyway 命名：V{version}__{desc}.sql（双下划线）
• undo/ 子目录存放回滚脚本
• 所有时间字段 UTC 存储，前端按浏览器时区展示
• JSON 列支持半结构化数据存储
Spring Security
认证鉴权：JWT 双 Token（Access 2h / Refresh 7d）
• OncePerRequestFilter 拦截所有 /api/v1/* 请求
• 开发：Authorization Header Bearer Token
• 生产：httpOnly+Secure+SameSite=Strict Cookie
• 环境变量 JWT_STORAGE_MODE 控制读取方式
AI Gateway
Adapter 模式：统一接口隔离第三方 AI API 变更
• LlmAdapter 接口（chat / score / pronounceEval）
• RealLlmAdapter：生产环境对接真实 API
• MockLlmAdapter：开发/测试零成本调用
• 超时/重试/限流/熔断统一管控
Maven 多模块
es-server · es-ai-gateway · es-modules(5) · es-common · es-security
• es-server：Spring Boot 启动入口 + 全局配置
• es-modules/es-user：用户注册/登录/资料
• es-modules/es-assessment：测评出题/判分
• es-modules/es-practice：发音评测+情景对话
• es-modules/es-learning：学习进度聚合
• es-modules/es-gamification：游戏化预留

## Slide 7
AI Gateway 适配器架构
Adapter 模式 — 统一接口隔离第三方 API，Mock/Real 双实现，业务代码零改动切换供应商
业务服务层
▸ PracticeServiceImpl
▸ ConversationServiceImpl
▸ AssessmentServiceImpl
▸ ProgressServiceImpl
▸ UserServiceImpl
LlmAdapter 接口层
<<Interface>> LlmAdapter
+ chat(sessionId, messages): ChatResult
+ scoreEval(sessionId, history): ScoreResult
+ pronounceEval(audio, text): EvalResult
+ textToSpeech(text): AudioFile
RealLlmAdapter
生产环境
对接真实 API
超时/重试/限流
MockLlmAdapter
开发/测试环境
返回预置数据
零成本零配额消耗
音频处理链： WebM→ffmpeg→16kHz Mono WAV → API
第三方 AI 服务
▸ ASR 语音识别
▸ 发音评测 API
▸ LLM 对话模型
▸ LLM 独立评分
▸ TTS 语音合成
▶
▶
设计决策：① Mock 适配器 → 开发/测试零成本 ② Real 适配器 → 生产对接真实 API ③ 统一接口 → 切换供应商仅需新增适配器类 ④ API Key 仅后端持有 → 前端零密钥暴露

## Slide 8
V1.0 MVP 功能模块详解
状态：✅ 已完成 | 13 API 接口 + 12 前端页面 + 568 测试用例 | 15 天 × 3 人 = 45 人天
用户中心
• 邮箱/手机号注册 + JWT 双 Token（Access 2h / Refresh 7d）
• 年龄采集（6 段：儿童→中老年）+ 学习目标三选一（应试/职场/兴趣）
• 个人资料管理：昵称、头像、学习目标修改
• JWT 读取策略：开发环境 Header Bearer，生产环境 httpOnly Cookie
• 登录锁定机制：连续 5 次失败锁定 15 分钟
智能测评
• 20 道固定题，覆盖初中高三档难度
• 题型：单选题 + 填空题 + 听力理解 + 口语跟读
• 评分逻辑：客观题自动判分 + 口语题 LLM 评分
• 定级算法：得分区间 → 初/中/高三级 → 推荐练习难度
• 测评报告：总分 + 分项得分 + 强弱项分析 + 学习建议
AI 发音评测
• 用户跟读标准发音 → 录音上传 → ASR 转写 → 发音评测 API 评分
• 三维评分体系：准确度（40%）+ 流利度（30%）+ 完整度（30%）
• 逐词颜色反馈：绿色（优秀）/ 黄色（一般）/ 红色（需改进）
• 音素级纠错：精确标注 44 个英语音素中发音不准的音素
• 音频校验：≤60 秒时长、≥1KB 大小、16kHz 采样率强制校验
智能情景对话
• 5 个主题场景：餐厅点餐/酒店入住/机场出行/校园生活/职场面试
• 每场景 5 轮 AI 角色扮演对话，动态生成回复 + TTS 语音播报
• 场景选择页：卡片式展示（场景图标 + 难度标签 + 场景简介）
• 对话结束 → 独立 LLM 评分调用（Temperature=0.1-0.3，评估语法/词汇/流利）
• 评分弹窗：总分 + 分项得分 + AI 评语 + 改进建议
学习进度
• 3 张数字卡片：累计学习天数 + 总对话次数 + 发音平均分
• 2 条折线图：发音得分趋势（按日聚合）+ 对话完成率趋势
• 数据来源：cross-table 多表聚合查询，Redis 缓存热点数据
• V1 阶段折线图暂用静态占位，V1.1 启用 Recharts 动态图表
• 空状态引导：新用户无数据时展示友好引导文案 + 去练习按钮

## Slide 9
V2.0 增强版功能详解
状态：✅ 已完成 | 15 天 × 3 人 = 45 人天 | 核心目标：游戏化留存 + 社区裂变 + 场景扩展
新增模块：游戏化与社区
语音闯关
主题关卡链（如「餐厅」→「酒店」→「机场」）,逐关解锁，完成条件：评分 ≥ 60 分
单词 PK
随机匹配对手，异步对比分数（不做实时对战降低复杂度），积分排名
积分勋章系统
积分规则（练习+5, 闯关+20, PK胜+30），勋章（连续7天/发音满分/百句对话）
排行榜
积分榜 + 闯关进度榜 + 周活跃榜，Redis Sorted Set 实时排序
学习小组
创建/加入小组（≤20 人），组内语音挑战任务，组排行
匿名互评
组内成员匿名听取并打分，互评分配引擎自动随机分配
模块升级 + 新增能力
口语训练升级
5 场景 → 60+ 场景（10 大主题 × 6 场景），五维评测（准确度/重音/连读/语调/节奏），语法纠错 + 角色扮演独立入口
学习数据升级
新增雷达图（多维度能力）+ 打卡热力图（全年）+ 场景分布饼图 + 每日推送任务 + 日历打卡 + 资料推荐（协同过滤）
用户中心升级
基础画像 → 多维画像（学习偏好/可用时间/薄弱项标签），学习路径：3 条预设 + 动态生成
流式 ASR
WebSocket 实时语音识别，边说话边出字，替换 V1 的整段上传→等待识别模式
CDN 加速
TTS 音频文件分发 CDN，全国节点加速加载，首包延迟 < 500ms
成功指标
次日留存 >40% · 7日留存 >25% · 人均日练习 >5 次 · 社区日均 UGC >100 条

## Slide 10
V3.0 完整版功能详解
状态：🟣 规划中 | 10 天 × 3 人 = 30 人天 | 核心目标：管理后台 + B 端基础 + C 端体验升级
管理后台（新增模块六）
教师端 — 班级管理
班级 CRUD + 邀请码生成/加入，班级花名册，学生批量导入
教师端 — 作业系统
作业布置（选择场景+设置要求+定时发布），文字/语音点评，全班概览 + 个体报告 + CSV 导出
运营端 — 用户管理
用户搜索（ID/手机/邮箱）+ 详情查看 + 封禁/解封 + 操作日志
运营端 — 内容审核
AI 预审（敏感词/违规检测）→ 人工复审队列 → 批量通过/驳回
运营端 — 数据看板
DAU / MAU / 留存率 / 付费转化率 / 渠道来源 / 功能使用排行
RBAC 权限体系
角色：教师/运营/管理员，资源级权限控制，操作日志全记录
C 端升级（模块七 + 增强）
智能客服（模块七）
FAQ 帮助中心 + LLM RAG 对话客服，知识库覆盖全部功能，目标自动解决率 >60%
实时 TTS 流式播报
对话 AI 回复支持流式 TTS 语音合成，将「文本对话」升级为「语音对话」沉浸式体验
话题陈述新题型
30 秒准备 + 1-2 分钟自由陈述 + LLM 综合评估（内容/逻辑/语法/发音），模拟口语考试题型
账号安全中心
密码修改 · 设备管理（查看/踢出登录设备）· 账号注销（7 天冷静期）
微信 OAuth 登录
微信公众号/小程序内一键授权登录，降低注册门槛，无需填写手机号
离线跟读模式
下载离线包（≤50MB），无网络环境跟读练习，联网后自动同步学习记录

## Slide 11
三版本迭代路线图与排期
3 人团队 × 40 天 × 120 人天 = 从 MVP 到完整版全功能覆盖
V1.0 MVP
Day 1-15 · 45 人天
✅ 已完成
• 初始化+探路（3天）：项目搭建 + Flyway建库 + AI Gateway框架
• 核心开发（9天）：5模块全功能 + 5场景对话 + 三维评测
• 联调上线（3天）：录音兼容优化 + 压测 + 冒烟测试 + 生产部署
V2.0 增强版
Day 16-30 · 45 人天
✅ 已完成
• 模块升级（5天）：60+场景 + 五维评测 + 流式ASR + 雷达图
• 游戏化（5天）：闯关+PK+勋章+排行榜+配音挑战
• 社区+路径（3天）：小组+语音挑战+互评+学习路径+CDN
• 联调上线（2天）：1000并发压测 + 灰度发布 + 冒烟测试
V3.0 完整版
Day 31-40 · 30 人天
🟣 规划中
• 管理后台（4天）：教师端+运营端+RBAC+Elasticsearch
• C端升级（4天）：智能客服+实时TTS+话题陈述+微信OAuth
• 联调上线（2天）：5000并发压测+全链路监控+运营培训
资源估算：V1.0 ~50 元 API 费用 + ~100 元/月服务器 | V2.0 ~500 元 + ~300 元/月 | V3.0 ~1000 元 + ~500 元/月 | 合计 API ~1550 元

## Slide 12
核心业务流程
发音评测流程（左）+ 智能对话流程（右），展示完整的「测→评→练→看」闭环
发音评测流程
① 选择练习内容
从系统预设的跟读句子列表中选择，展示标准文本 + TTS 示范发音
② 录音采集
Push-to-Talk 长按录音，Web Audio API 采集，MIME 检测（优先 WAV，微信降级 WebM）
③ 音频预处理
ffmpeg 转码：统一 16kHz Mono WAV 格式，时长校验 ≤60s，大小校验 ≥1KB
④ AI Gateway 处理
ASR 语音转文本 → 发音评测 API 比对标准发音 → 返回音素级评分
⑤ 结果渲染
三维评分展示 + 逐词颜色标记（红/黄/绿）+ 音素纠错面板 + 重练按钮
智能对话流程
① 场景选择
5 个场景卡片（餐厅/酒店/机场/校园/职场），选择场景 + 难度等级
② 创建会话
后端创建 Session，加载场景 Prompt 模板 + 角色设定（服务员/前台/面试官等）
③ 多轮对话
用户录音 → ASR 转写 → LLM 对话（动态 Temperature）→ AI 回复 → TTS 语音播报
④ 轮次控制
5 轮对话逐轮推进，每轮用户录音时长限制 60s，超时自动进入下一轮
⑤ 独立评分
对话结束 → 单独 LLM 调用评分（Temp=0.1-0.3, 语法 40%/词汇 30%/流利 30%）→ 评分弹窗

## Slide 13
安全保障体系
生产级安全防护 — 7 大安全策略全面覆盖 OWASP Top 10 常见风险
API Key 零前端暴露
机密性
所有第三方 AI API 调用统一走后端 AI Gateway 代理，前端代码中不存储任何 API Key。ASR/评测/LLM/TTS 全部经后端转发，网路抓包也无法获取密钥。
字段级答案过滤
数据安全
测评题目表 assessment_questions.correct_answer 在 API 响应序列化层强制白名单排除。即使后端误返回，中间件 AnswerFilter 也会自动 strip 该字段。
Prompt 注入防护
注入防御
用户语音 ASR 转写文本：① 长度限制 ≤500 字符强制截断 ② 敏感词正则检测（过滤「Ignore」「System」「指令」等）③ LLM 输出敏感内容兜底替换。
JWT 安全存储策略
认证安全
开发环境：localStorage + Authorization Header。生产环境：httpOnly + Secure + SameSite=Strict Cookie。后端同时支持两种读取方式，环境变量 JWT_STORAGE_MODE 控制。
CORS 域名白名单
跨域安全
生产环境 Access-Control-Allow-Origin 严格限制为具体域名，禁用 * 通配符。CSP 头限制脚本来源，CSRF Token 双重防护。
评分与对话分离
逻辑安全
对话 Prompt 中绝不嵌入评分指令。对话结束后独立一次 LLM 调用评分，使用低 Temperature（0.1-0.3）确保一致性和客观性，权重：语法 40% + 词汇 30% + 流利 30%。
审计与数据生命周期
合规
所有 API 操作 append-only 记录至 audit_logs 表，不可篡改。语音文件 168 小时（7 天）定时删除（@Scheduled 每小时轮询）。全局限流：注册 3/min/IP, 登录 10/min/IP, 评测 1/s/用户。
友好错误文案
用户体验
禁止向用户展示技术术语（confidence<0.3、HTTP 500、JSON parse error、timeout）。错误统一映射为已批准的友好文案，如「评测遇到问题，请稍后重试」。

## Slide 14
数据库设计与工程规范
MySQL 8.0 InnoDB + Flyway 版本化迁移 + 代码工程规范
数据库设计
核心表结构（10+ 张）
users · assessment_questions · assessment_records · practice_records · conversation_sessions · conversation_messages · conversation_scores · user_progress · audit_logs · user_achievements
引擎与字符集
InnoDB 引擎（行锁 + 事务 + 外键），utf8mb4 字符集（支持 emoji），utf8mb4_unicode_ci 排序规则
时间字段规范
所有时间字段统一 UTC 存储（created_at/updated_at），前端按浏览器时区（Intl.DateTimeFormat）展示
主键策略
自增 BIGINT 主键（id-type: AUTO），@TableName 明确映射表名，避免 MyBatis-Plus 默认命名
Flyway 迁移规范
命名：V{version}__{description}.sql（双下划线），每次迁移同时编写 undo/ 子目录回滚脚本
JSON 列扩展
半结构化数据使用 JSON 列存储（如评测详情、对话元数据），预留 feature_flags 字段支持版本平滑升级
工程规范与代码质量
API 设计规范
路径前缀 /api/v1/，统一响应体 ResponseVO(code, message, data)，HTTP 状态码语义正确（200/201/400/401/404/500）
三层分层架构
Controller（接收请求+参数校验）→ Service（业务逻辑编排）→ Mapper（MyBatis-Plus 数据访问），层间通过接口解耦
Maven 多模块
es-server（启动入口）· es-ai-gateway（AI代理）· es-modules（5 业务模块）· es-common（公共工具）· es-security（安全）
测试策略
568 测试用例：单元测试（JUnit 5 + Mockito）+ API 契约测试 + 前后端集成测试 + 安全合规测试
文档与注释
中文文档优先（PRD/HLD/API设计/DB设计），代码标识符英文，注释简洁说明 WHY（非 WHAT）
AI Agent 协作
4 个 Claude Code 子智能体：BE（后端开发）· FE（前端开发）· QA（测试）· PM（产品管理），按 HLD 接口契约并行开发

## Slide 15
项目关键数据与里程碑
V1.0 MVP 交付成果 + 三版本规划数据
13
API 接口
/api/v1/ 路径
12
前端页面
React 19 SPA
568
测试用例
单元+集成+安全
40
天总工期
3 版本 × 3 人
7
功能模块
含规划版本
4
AI 能力
ASR/评测/LLM/TTS
V1.0 成功指标
注册→首次评测转化率 >70% | 首次对话完成率 >50% | 发音评测与人工评分偏差 ≤1 档 | 单次会话时长 >8 分钟 | 四平台录音兼容通过
V2.0 成功指标
次日留存率 >40% | 7 日留存率 >25% | 人均每日练习次数 >5 次 | 社区日均 UGC >100 条 | 1000 并发压测通过
V3.0 成功指标
教师→布置作业→点评完整流程通过 | 运营看板核心指标可查 | 智能客服自动解决率 >60% | 5000 并发压测通过 | 离线模式可用
关键风险与缓解
• 发音评测 API 效果不达预期 → 前 3 天前置验证 10 条样本，不达标立即切换
• 微信浏览器录音不兼容 → 前 3 天四平台验证，WebM→WAV 降级方案已实现
• 40 天工期紧张 → 3 人并行最大化效率，API 契约先行，非核心功能果断后移
• LLM 评分一致性差 → 独立评分 + 低 Temperature(0.1-0.3) + 人工抽检

## Slide 16
谢谢！
AI 英语口语训练系统
基于自然语言处理与大语言模型的智能口语学习平台
V1.0 MVP ✅ 已完成 | V2.0 增强版 ✅ 已完成 | V3.0 完整版 🟣 规划中
React 19 · TypeScript · Tailwind CSS 4 · Zustand 5 · Spring Boot 3.2 · MyBatis-Plus 3.5 · MySQL 8.0 · Flyway
ASR 语音识别 · 音素级发音评测 · LLM 情景对话 · TTS 语音合成 · AI Gateway 统一代理